临夏回族自治州中医医院“智慧银医”项目-实施方案

甘肃国邦信息科技有限公司

2025-01-04

# 文档信息

| 文档名称编号 | 项目实施方案（GSGB-ITSS-XMSSFA） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位 | 甘肃国邦信息科技有限公司 |  |  |  |
| 文档版本 | 版本日期 | 版本说明 | 作者 | 审核 |
| V1.0 | 2025-1-4 | 发布版本 | 胡葛鹏宇 | 黄益溪 |

目录

临夏回族自治州中医医院“智慧银医”项目-实施方案	1

甘肃国邦信息科技有限公司	1

文档信息	2

1. 项目概述	4

1.1. 项目背景	4

1.2. 项目目标	4

1.3. 实施原则	4

2. 实施范围与内容	4

3. 实施阶段与计划	5

3.1. 第一阶段：项目启动与规划（第1-2周）	5

3.2. 第二阶段：系统设计与开发（第3-8周）	5

3.3. 第三阶段：部署与集成（第9-12周）	5

3.4. 第四阶段：测试与培训（第13-14周）	5

3.5. 第五阶段：上线与运维支持（第15周起）	5

4. 技术实施方案	5

4.1. 系统架构设计	5

4.2. 接口对接方案	6

4.3. 安全实施方案	6

4.4. 性能保障措施	6

5. 项目管理与组织架构	6

5.1. 项目组织架构	6

5.2. 质量控制措施	6

5.3. 风险管理	6

6. 培训与支持计划	7

6.1. 培训内容	7

6.2. 培训方式	7

6.3. 运维支持	7

7. 验收标准与交付物	7

7.1. 验收标准	7

7.2. 交付物清单	8

项目概述

项目背景

为响应国家“互联网+医疗健康”战略部署，提升医院服务效率与患者就医体验，临夏回族自治州中医医院启动“智慧银医”项目建设。项目旨在通过建设门诊/住院自助终端系统、统一支付结算平台等，实现全流程自助化服务，减少排队等待时间，优化医疗资源配置。

项目目标

- 实现门诊与住院全流程自助服务覆盖；

- 支持医保、微信、支付宝、银联等多渠道支付；

- 与院内HIS、医保系统无缝对接；

- 构建统一支付对账与财务管理体系；

- 提升系统安全性、稳定性与用户体验；

- 建立可持续运维与扩展机制。

实施原则

- 规范化：遵循国家及行业标准，统一接口、代码、数据格式。

- 开放性：支持跨平台、跨系统对接，便于未来扩展。

- 安全性：实现数据加密、权限控制、日志审计等多层防护。

- 高效性：满足千万级数据查询响应时间≤2秒的性能要求。

- 易用性：界面简洁友好，操作流程贴合实际业务。

实施范围与内容

| 模块 | 主要功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 门诊自助服务系统 | 建档、挂号、缴费、报告打印、物价查询等 | 支持医保卡、身份证、电子健康卡、医保电子凭证等多介质识别 |
| 住院自助服务系统 | 入院办理、预缴金充值、日清单查询、出院结算等 | 支持聚合支付、原路退款、自助结算 |
| 统一支付结算平台 | 多渠道支付接入、对账管理、异常账处理、财务统计 | 提供商户管理、订单查询、退款操作、报表分析等功能 |
| 系统对接与集成 | 与HIS、医保系统对接，实现数据实时同步 | 支持HL7/FHIR标准、JSON/XML数据格式 |
| 安全与运维体系 | 身份认证、权限管理、日志审计、设备监控、数据备份 | 实现系统级、应用级、网络级全方位防护 |

实施阶段与计划

第一阶段：项目启动与规划（第1-2周）

成立项目组，明确职责分工；

开展需求深化调研，确认接口方案；

制定详细实施计划与风险管理策略。

第二阶段：系统设计与开发（第3-8周）

完成系统架构设计、数据库设计、接口设计；

开发自助终端系统、统一支付平台；

完成与HIS、医保系统的接口开发与联调。

第三阶段：部署与集成（第9-12周）

硬件设备采购、安装、调试；

系统部署、数据初始化、权限配置；

完成内网环境下的系统集成与功能测试。

第四阶段：测试与培训（第13-14周）

开展功能测试、性能测试、安全测试；

组织医院工作人员操作培训；

编制用户操作手册与故障处理指南。

第五阶段：上线与运维支持（第15周起）

系统正式上线运行；

提供7×24小时运维支持；

定期开展系统优化与功能迭代。

技术实施方案

系统架构设计

采用“一联五层”架构（外联平台+基础层、数据层、业务中台、应用层、访问层）；

支持B/S架构，适配自助终端、移动端等多场景接入；

模块化设计，便于功能扩展与升级。

接口对接方案

使用HL7/FHIR标准进行医疗数据交换；

支持JSON/XML格式，通过院内专网与HIS、医保系统对接；

提供MD5/SM3签名、RSA/SM4加密机制，保障数据传输安全。

安全实施方案

部署防火墙、入侵检测系统；

实现用户身份统一认证与权限分级管理；

数据库访问控制、日志全记录、数据加密存储与传输。

性能保障措施

采用负载均衡与缓存机制，提升系统响应速度；

数据库索引优化，支持千万级数据高效查询；

定期进行压力测试与性能调优。

项目管理与组织架构

项目组织架构

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 运维部经理 | 总体协调、进度控制、风险管理 |
| 运维项目经理 | 系统设计、开发管理、技术攻关 |
| 运维实施工程师 | 系统部署、调试、培训支持 系统监控、故障处理、日常维护 |

质量控制措施

严格执行需求评审、设计评审、代码评审；

制定测试计划，覆盖功能、性能、安全、兼容性；

建立问题跟踪机制，确保问题闭环处理。

风险管理

| 风险类型 | 应对措施 |
| --- | --- |
| 系统对接风险 | 提前联调、准备备用方案 |
| 数据安全风险 | 加密传输、权限控制、日志审计 |
| 用户接受度低 | 加强培训、优化界面、设置引导员 |
| 硬件故障风险 | 设备冗余、快速更换机制 |

培训与支持计划

培训内容

自助终端操作流程；

统一支付平台使用；

异常账处理与对账管理；

系统管理与维护基础。

培训方式

现场集中培训；

视频教程+操作手册；

一对一辅导与实操演练。

运维支持

提供7×24小时电话与在线支持；

定期巡检与系统健康检查；

建立用户反馈机制，持续优化系统体验。

验收标准与交付物

验收标准

所有功能模块符合需求规格；

系统性能满足响应时间要求（查询≤2秒，统计≤180秒）；

通过安全渗透测试与数据完整性校验；

用户培训完成率达100%。

交付物清单

系统源代码及相关技术文档；

部署手册、用户操作手册、运维手册；

培训材料与视频教程；

系统测试报告与项目验收报告。