# 甘肃国邦信息科技有限公司信息系统应急演练大纲

编制：郑艺娇

审核：倪晓芃

批准：游天舒

日期：2025 年 10 月 13  日

## 1 概述

为提高相关人员的安全意识，妥善应对和处置信息系统中心突发事件，确保重要信息系统安全、稳定、持续运行，防止造成重大损失和影响，提高网络与信息系统应急保障能力，我司将在近期联合客户单位信息处进行应急演练，为了更好的制定应急演练方案，特撰写此演练纲要。

本纲要主要列举了演练的科目，以及各科目的简要说明。

| 序号 | 科目 | 包含的演练场景 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络核心配置丢失 | 模拟核心交换机由于断电或重启后发生配置丢失， 导致整个信息系统断网。 |
| 2 | 接入层交换机故障 | 模拟某个接入层交换机故障，导致该后端接入设备 全部断网。 |
| 3 | 核心服务器故障 | 模拟核心服务器故障，导致整个核心业务瘫痪。 |
| 4 | 存储故障 | 模拟存储服务器故障，导致后端数据存储或数据读 写故障。 |
| 5 | 华为云故障 | 人为设置华为云的故障，导致云服务无法开启。 |

## 2 演练场景

### 2.1 核心配置丢失

故障说明：

核心交换机由于断电或重启后发生配置丢失，导致整个信息系统断网。

恢复步骤：

核心交换机出现故障后，准备 console 线；将备份配置手工刷到核心交换机上。

对业务影响：

此演练会造成网络暂时性（30 分钟）中断，建议在非工作时段进行演练。演练耗时：

本科目演练时间约 30 分钟，时间安排如下：

前期准备：10 分钟；

恢复操作：20 分钟。

需准备的工作：

需提前发布“ 网络在演练的时间中会断网 30 分钟 ”。

### 2.2 接入层交换机故障

故障说明：

某个接入层用户网断，不能上网，经检查为接入层交换机故障。

恢复步骤：

现场对交换机进行检测；判断为设备硬件故障，使用备用交换机，上架并导入原先备份的配置。

对业务影响：

此演练会造成某些连在此交换机的信息点暂时性（30 分钟）中断，建议在非工作时段进行演练。

演练耗时：

本科目演练时间约 30 分钟，时间安排如下：

前期准备：10 分钟；

恢复操作：20 分钟。

需准备的工作：

需发布“ 网络在演练的时间中会断网 30 分钟 ”。

### 2.3 核心服务器故障

故障说明：

人为模拟核心服务器的硬件或软件故障，导致核心业务无法开展，经检查为核心服务器故障。

恢复步骤：

现场对服务器进行检测；若判断为设备硬件故障，切换为备用服务器，并同时开展相关业务。若判断为设备核心软件故障，可通过备用软件源，并修复相关软件故障，最坏情况为重新安装核心软件。

对业务影响：

此演练会造成核心业务中断，建议在非工作时段进行演练。

演练耗时：

本科目演练时间约 50 分钟，时间安排如下：

前期准备：20 分钟；

恢复操作：30 分钟。

需准备的工作：

需提前发布“核心业务无法访问 50 分钟 ”。

### 2.4 存储故障

故障说明：

人为模拟存储故障，主要设置软件方面的故障，导致数据无法存储现象，且数据读取出现乱码。

恢复步骤：

存储出现故障后，在冗余热备的存储上继续进行。并同时修复故障存储。

对业务影响：

此演练会造成数据异常（25 分钟），建议在非工作时段进行演练。

演练耗时：

本科目演练时间约25 分钟，时间安排如下：

前期准备：15 分钟；

恢复操作：10 分钟。

需准备的工作：

提前发布可能影响上网半个小时的通告。

### 2.5 为云故障

故障说明：

通过华为的技术工程师设置华为云访问故障设置，导致整个云平台无法使用。恢复步骤：

通过定位华为云问题原因，对症下药，解决相关问题，在无法短时间修复的情况下，需要备份数据并重新装载华为云，并将数据导入。

对业务影响：

| 演练项目 |  | 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |

此演练对整个信息系统影响较大，建议在周末人少时执行。演练耗时：

本科目演练时间约60 分钟，时间安排如下：

前期准备：20 分钟；

恢复操作：40 分钟。

需准备工作：

提前发布业务无法访问约一个小时的通告。

## 3 组织成员名单

| 组织机构 | 岗位 | 姓名 | 职责说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急响应调度负责人 | 总经理 | 游天舒 | 执行应急演练命令下达，全 局协调； |
| 应急演练计划管理 | 运维部经理 | 胡鹏葛宇 | 应急计划的制定，协助信息管理处对演练计划执行监督管理, 应急协助及数据提供 |
|  | 运维副经理 | 金文莉 |  |
|  | 技术部经理 | 倪晓芃 |  |
|  | 服务台经理 | 柯彦哲 |  |
| 技术支持 | 技术工程师 | 郑艺娇 | 事件上报、现场处置、结果 报告 |
|  | 运维工程师 | 郑艺娇 |  |
|  |  | 李静 |  |
| 第三方厂商 | 华为 |  | 演练中若突发华为云故障 时，需联系华为技术支持进 行报修 |

## 4 应急预案演练记录表

以下为应急预案演练记录表模板，具体演练情况需如实记录。

| 参加人员 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 演练的步骤 | 准备工作 |  |
|  | 演练内容 |  |
|  | 复原工作 |  |
| 演练效果及调整意见 |  |  |
| 负责人意见 | 签字： |  |
| 领导意见 | 签字： |  |

## 5  应急演练流程

应急演练流程如下：

确定演练目标. 拟定演练计划. 组织演练.