甘肃国邦信息科技有限公司

运维服务能力管理计划

GSGB-ITSS-06-02

拟制人：         胡葛鹏宇

审核人：         兰伟东

批准人：         赵  鑫

修改记录

| 序号 | 新建/修改 | 拟制人 | 审核人 | 批准人 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 新建 | 胡葛鹏宇 | 兰伟东 | 黄益溪 | 2023.10.5 |

目  录

1. 背景说明	1

2. 运维服务目标	1

3. 人员规划	2

3.1人员招聘	2

3.2人员储备	3

3.3人员培训	3

3.4绩效考核	5

4.过程规划	6

4.1服务级别管理	6

4.2服务报告管理	7

4.3事件管理	7

4.4问题管理	8

4.5配置管理	9

4.6变更管理	10

4.7发布管理	10

4.8信息安全管理	11

5.技术规划	12

5.1技术手册的编制及管理	12

5.2全科网格数据治理平台的研发	13

5.2.1全科网格数据治理平台的研发进度规划	13

5.2.2全科网格数据治理平台的研发投入	14

6.资源规划	14

6.1运维工具	14

6.2服务台	15

6.3备件库	15

6.4知识库	15

7.质量规划	16

7.1质量计划	16

7.1.1质量计划	16

7.2 质量保证	16

7.2.1质量保证	16

7.3 质量控制	16

7.3.1服务质量管控指标的收集和分析	17

7.3.2客户满意度调查	17

7.4质量审计	17

7.4.1内部审核	17

7.4.2管理评审	17

7.5服务改进	18

# 背景说明

公司目前承接的大部分运维项目都得到了业主和相关单位的支持与认可。虽然整体业务都达到了客户的预期，可实际上在项目的运维过程中，我们还是会发现很多问题，比如：对于事件、服务的处理记录不够全面、及时；问题管理工作也不够到位；变更管理不够完善，事后追溯存在一定的困难；这些问题导致我们产生诸多重复性工作，工作效率也大打折扣。

因此在运维业务开展之前，公司继续采用ITSS运维服务系列标准，以此来提升公司运维服务能力的管理水平，以解决随着业务量增大而带来的运维能力管理不足问题。只有继续提高运维服务能力及管理体系的策划工作，才能做到运维业务“有方针、有策略”。

本年度公司运维能力体系建设的重要时期，在遵守和满足公司战略发展目标的前提下，公司运维服务业务工作将以运维服务能力成熟度模型三级认证为基础，完善运维服务体系建设、以全面提升运维服务能力为核心，加强运维服务业务市场推广，只有这样，最终我们的运维服务业绩目标才能取得成功。

# 运维服务目标

针对多年运维业务的积累，经过公司高层多次研讨。我们确立了未来一年整体的运维服务业务总体目标，计划在2025年11月底，运维服务业务突破600万元。

同时公司结合对ITSS标准的理解，以及运维业务的要求，计划从客户满意度、投诉事件、项目验收合格率、合同续签率等方面进行策划，依照标准的要求，由各责任部门分工，制定如下具体目标：

事件级客户满意度≥95%——为提高工程师对于单次运维服务的重视程度，公司经讨论，增加事件级客户满意度调查，并要求每次事件解决后两天内回访调查，每月进行一次分数统计。

组织级客户满意度≥95%——基于公司对运维服务的高要求，以及与事件级调查区分，原本的客户满意度调查更改为组织级满意度调查，并决定每半年进行一次满意度调查统计。

年度客户投诉的事件次数≤2次——基于过去3年未收到客户正式的书面投诉，未形成重大投诉事件。为此公司计划2023年10月-2024年9月运维服务客户投诉事件次数指标减少为2次。

运维合同续签率≥80%——为保障运维业务的可持续发展，公司决定提高运维合同续签率到80%。

我们要求各责任部门在未来的业务中严格按照ITSS制定的规章制度执行，提高各部门员工自身的规范意识，保证制定的各项标准能够完成。在提高公司运维服务的质量及效率的同时，提高客户体验，保障客户满意度，稳定公司的业务，高效完成运维工作，与客户达到双赢的结果。

# 人员规划

在人员数量和岗位结构方面，甘肃国邦信息科技有限公司经过多年运营，虽已拥有一支较成熟的运维服务团队，已基本能及时响应并解决客户的运维需求。但随着公司运维业务范围的扩大，工作量也随之增加，加上未来600万元的总体业务目标，业务增长带来的人员压力还是比较大。经过对运维部具体工作内容和人员岗位的分析，发现在现有运维人员基础上，部分岗位人数尚有欠缺，还需要进行扩招，用以满足当前运维业务需求。因此公司计划对人员的招聘、储备及培训等进行全面规划，并严格执行，以做好人力资源管理工作。

## 3.1人员招聘

在人员数量扩充和岗位结构调整方面，公司主要采取外部招聘、内部培养、岗位调整等方式获取岗位所需的人员。按照各部门的具体人员需求，由行政部制定聘用计划。具体招聘计划内容如下表：

| 序号 | 需求部门 | 岗位类别 | 拟招聘岗位 | 招聘人数 | 到岗日期 | 需求原因 | 责任部门 | 责任人 | 招聘渠道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维部 | 技术支持岗 | 运维工程师 | 3 | 23年第4季度 | 技术储备 | 行政部 | 王海燕 | 外部招聘 |
| 2 | 运维部 | 管理岗 | 项目经理 | 1 | 23年第4季度 | 新进项目预备 | 行政部 | 王海燕 | 外部招聘 |
| 3 | 研发部 | 技术支持岗 | 研发工程师 | 1 | 23年第4季度 | 技术储备 | 行政部 | 王海燕 | 外部招聘 |
| 4 | 运维部 | 操作岗 | 服务台专员 | 1 | 24年第1季度 | 岗位扩招 | 行政部 | 王海燕 | 外部招聘 |
| 合计 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |

人员招聘工作要了解岗位需求，行政部需要与各部门充分交流，积极配合。招聘过程中，要求行政部与各部门经理共同把控招聘人员素质，考察其是否符合需求；在招聘过程中校验岗位说明的完善及符合度，以改进岗位说明，提高人员招聘效率。各部门在人员招聘过程中应积极参与，跟踪把控，确保人员专业技能和基本素质。对于新员工合理安排工作任务，由老员工进行指导，快速融入工作。

## 3.2人员储备

在人员储备上，结合各职能的特征进行针对性储备，做到项目扩充或人员离岗时能够及时补充和替换，满足项目运维技能、职能稳定性。

目前公司计划针对管理岗、技术岗进行人员储备。充分发掘公司内部人员的潜在储备可行性，预防人员的特殊情况给服务带来的不利影响。具体储备计划如下表：

| 序号 | 储备内容 | 当前人数 | 储备人数 | 计划完成 日期 | 责任 部门 | 责任人 | 储备渠道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 5 | 2 | 2023年12月 | 行政部 | 王海燕 | 内部储备 |
| 2 | 网络工程师 | 5 | 1 | 2024年2月 | 行政部 | 王海燕 | 内部储备 |
| 3 | 研发工程师 | 5 | 1 | 2024年4月 | 行政部 | 王海燕 | 内部储备 |
| 合计 |  | 15 | 6 |  |  |  |  |

针对储备人员，需要进行定期的沟通，了解其当前的学习进度以及岗位培训效果。在需要进行交接时，能够快速适应并接手工作。运维部需要对工作交接制定一套合理的交接程序，并定期检测储备人员的储备工作落实状态。

## 3.3人员培训

通过对ITSS的学习，认识到公司整体人员素质的重要性。公司计划投入16800元安排一系列培训，预计68课时，用于满足不同岗位的做工需要，针对性的提升公司员工的专业技能。合理的培训安排旨在提高公司所有员工的综合素质、管理水平，以及加强员运维技术理论及专业水平。具体培训计划安排如下表：

| 编号 | 名称 | 主要内容 | 培训对象 | 培训类别 | 讲师 | 计划培训时间 | 预计课时 | 预计培训费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新员工入职培训 | 员工手册 | 新员工 | 内训 | 王海燕 | 新员工到岗一周 | 2h | 1200 | 预计最多6次培训 |
| 2 | ITSS运维体系培训 | ITSS通用要求；ITSS成熟度模型 | 运维相关人员 | 内训 | 胡葛鹏宇 | 2023.10 | 8h | 3000 |  |
| 3 | 项目经理培训 | 项目管理内容 | 项目经理 | 内训 | 胡葛鹏宇 | 2023.11 | 4h | 800 |  |
| 4 | 运维工具使用 | 运维过程管理工具使用操作 | 运维相关人员 | 内训 | 李宁 | 2023.12 | 4h | 800 |  |
| 5 | 服务台规范培训 | 服务台流程、规范操作 | 运维相关人员 | 内训 | 胡葛鹏宇 | 2023.12 | 2h | 400 |  |
| 6 | 知识库管理培训 | 知识库制度、操作培训 | 技术人员 | 内训 | 胡葛鹏宇 | 2024.01 | 2h | 400 |  |
| 7 | 硬件加速系统培训 | 硬件加速系统知识手册 | 技术人员 | 内训 | 游天舒 | 2024.01 | 6h | 1200 |  |
| 8 | VMWare虚拟化技术 | 团队合作 | 技术人员 | 内训 | 游天舒 | 2024.02 | 6h | 1200 |  |
| 9 | 团队户外拓展训练 | 户外拓展，团队配合培训 | 全体员工 | 内训 | 王海燕 | 2024.03 | 4h | 1800 |  |
| 10 | 安全运维培训 | 安全运维流程及相关知识 | 技术人员 | 内训 | 胡葛鹏宇 | 2024.03 | 4h | 800 |  |
| 11 | 身份认证系统培训 | 身份认证系统流程操作 | 技术人员 | 内训 | 游天舒 | 2024.04 | 4h | 800 |  |
| 12 | 管理能力、胜任力培训 | 管理能力、胜任力培训 | 管理人员 | 内训 | 王海燕 | 2024.04 | 2h | 400 |  |
| 14 | 数据可视化管理系统培训 | 数据可视化管理系统操作手册 | 技术人员 | 内训 | 游天舒 | 2024.05 | 4h | 800 |  |
| 15 | 团队意识培训 | 团队意识管理培训 | 全体员工 | 内训 | 王海燕 | 2024.05 | 4h | 800 |  |
| 16 | 服务型企业制胜法则培训 | 管理思路、战略培训 | 管理人员 | 内训 | 王海燕 | 2024.06 | 2h | 400 |  |
| 18 | 打造一流团队 | 管理技巧培训 | 管理人员 | 内训 | 胡葛鹏宇 | 2024.07 | 2h | 400 |  |
| 19 | 信息安全专业培训 | 安全策略等技术类培训 | 技术人员 | 内训 | 胡葛鹏宇 | 2024.08 | 4h | 800 |  |
| 20 | 项目管理 | 高级项目经理课程培训 | 项目经理 | 内训 | 胡葛鹏宇 | 2024.09 | 4h | 800 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 68h | 16800 |  |

## 3.4绩效考核

- 绩效考核

绩效由各部门负责人根据各部门绩效考核办法进行考核，各部门将考核不合格人员报行政部备案。

新入职尚处于试用期的员工不参与绩效考核，试用期满后开始参与绩效考核。对于有调岗、调职人员绩效考核分段进行。

根据绩效考核制度的内容，行政部已把考核的周期、考核的人员范围、考核的指标、考核操作流程给各部门进行培训，并要求各部门提供考核的指标制作绩效考核表。

该绩效考核表以季度为周期，对所有已转正的在职员工进行考核。各部门于每季度第一个月的6日前完成对员工上个季度的考核。行政部收集所有部门的考核表，汇总统计出全员的上季度绩效考核得分，8日前将季度绩效考核结果发送给各部门经理并公布上季度绩效考核结果。

# 4.过程规划

公司经过多年对运维服务管理的摸索，对于运维过程的8个模块有一定的基础，为公司运维的各个系统提供了服务质量保障，并建立相关的服务制度。但在运维的服务流程管理方面还需继续完善事件管理、问题管理、变更管理、发布管理等流程；部署运维管理工具，通过运维管理工具，对知识库中知识条目及时归档，更新知识库内容，做到知识库的切实可行；实现过程流程方法改进、过程的规范性、过程的量化管理，实现数据的分析统计，完善运维服务服务能力体系。

运维过程管理不仅仅要做到客户满意，同时自身对于运维工作需要进行更细致的规划。公司虽然在过程管理能够正常运作，但是缺乏定期自查、改进的工作，导致过程管理没有在实用性、高效性上的提升。对公司全体员工进行标准化、规范化的意识培训迫在眉睫。未来公司将组织全员培训，严格贯彻ITSS的理念，将公司运作调整到上下一心的标准化运营状态。

## 4.1服务级别管理

服务级别管理的目的是通过明确服务范围、服务目录和服务级别，定义工作量特征，与相关方达成协议，是有效管理客户需求的主要手段。服务级别管理中的服务范围应基于与客户签订的SLA，结合客户基础设施维护要求、业务应用系统支持要求、运维管理要求分别进行定义和制定。

服务目录为公司基于SLA以及客户期望得到的需求，基于服务范围的各类应用系统进行制定和提交，内容应该包含公司所提供的各类运维服务。

在明确服务范围、制定服务目录和SLA的基础上与客户签订运维服务合同，制定服务执行计划，根据需方的考核评估要求，建立SLA考核自评估机制，包括SLA完成情况、达成率等，服务级别管理负责人负责在执行过程中对发现的问题进行改进，过程记录予以保持。

在服务级别管理方面，我们计划在日常运维工作中注重SLA达成率考核，若发现有SLA不符合情况，则及时整改。

| 序号 | 计划内容 | 责任部门 | 完成时间 | 交付物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定期跟踪指标 | 质量部 | 每季度 | 《运维服务管理指标体系达成情况跟踪表》 |  |

## 4.2服务报告管理

服务报告管理的目的是为客户提供及时、可靠、准确的服务信息，同时对公司在运维服务过程中的行为有效的管理。

服务报告分为主动服务报告和被动服务报告，公司服务报告应对建立、审批、分发和归档进行控制，确保报告产出及时、条理清晰、信息可靠和准确，报告应得到相关各方的认可。服务报告内容应涵盖以下方面：服务级别目标的绩效达成情况；提供服务过程中产生的不符合项和问题；工作量特征和数量特性；重要事件的绩效报告；定期趋势信息；满意度分析等。在服务报告中，对发现的问题，应明确处理意见、制定纠正措施，并与问题的相关方沟通。

运维部负责服务报告的管理工作，包括服务报告的提交方式、提交时间、接受对象、服务报告的模版、服务报告的审阅和提交、服务报告的呈阅以及服务报告的文档管理，服务报告负责人按计划对服务报告管理情况进行总结，对发现的问题进行改进，所有过程记录予以保持。

在服务报告管理方面，我们计划在日常运维工作中注重服务报告按时交付率考核，若发现服务报告不符合情况，则及时整改。

具体的工作安排如下表：

| 序号 | 计划内容 | 责任部门 | 完成时间 | 交付物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定期跟踪指标 | 质量部 | 每季度 | 《运维服务管理指标体系达成情况跟踪表》 |  |

## 4.3事件管理

事件管理的目的是尽快恢复客户业务，确保客户得到及时、有效的服务，是客户业务效率的重要保证。事件管理范围包括公司运维服务合同范围内的客户在生产和运行环境中发生的各类突发事件、安全事件、服务请求以及用户要求。如：用户报告的故障事件、运维服务人员监测检测的故障事件、其他人员转告的用户故障事件等，信息咨询、业务支持请求、辅助配合等服务请求，以及客户对信息系统基础环境中配置项提出的修改请求等变更请求。

事件管理使用合适的管理工具，以确保所有事件被记录、优先级划分、业务影响评估、分类、更新、升级、解决和正式关闭，并定期提交事件报告。在事件处理过程中，应该通过有效方式（电话、邮件、短信等）及时通知用户，使其了解事件或服务请求的进展。如果不能达到承诺的服务级别，应提前告警并采取相应的措施。

与事件管理有关的所有员工应该根据拥有权限划分访问相关信息，如知识库和配置库等；应该定义重大紧急事件，并制定绿色通道，使其快速和有效得以解决。事件经理在执行过程中对发现的问题进行改进，过程记录予以保持。

在事件管理方面，我们计划在事件管理工作中注重事件及时处理率和事件解决率考核，若发现有事件响应及时率和事件解决率不符合情况，则及时整改。

具体的工作安排如下表：

| 序号 | 计划内容 | 责任部门 | 完成时间 | 交付物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事件管理流程检查 | 运维部 | 每月 | 日常检查跟踪记录 |  |
| 2 | 定期跟踪指标 | 质量部 | 每月 | 《运维服务管理指标体系达成情况跟踪表》 |  |

## 4.4问题管理

问题管理的目的是对发生在客户生产环境中的问题进行管理，找出产生这些问题的根本原因，然后根据需要通过变更请求、变通方法或建议的预防性措施来消除引起事件的深层次根源以防止事件再次发生，从而为客户建立一个稳定的运行环境，提高服务的可用性。问题管理范围是公司运维合同范围内的客户的生产和运行环境中发生的服务事件提起的问题，包括系统、网络、安全、业务、应用等各类运维服务相关问题。

问题管理应使用有效管理工具，以确保所有问题被识别并记录、审核与分派、分析与诊断、解决并关闭，并定期提交问题分析报告。在问题处理过程中，应该通过有效方式（电话、邮件、短信等）及时通知用户，使其了解问题处理的进展，问题经理需要安排和协调公司各方面资源处理并解决问题。

与问题管理有关的所有员工应该根据拥有权限划分访问相关信息，问题经理在执行过程中对发现的问题进行改进，过程记录予以保持。

在问题管理方面，我们计划在日常运维工作中注重问题管理考核，若发现有问题管理关闭率不符合情况，则及时整改。

具体工作安排如下表：

| 序号 | 计划内容 | 责任部门 | 完成时间 | 交付物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 问题报告定期汇总 | 运维部 | 每季度 | 《问题方法手册》 |  |
| 2 | 定期跟踪指标 | 质量部 | 每季度 | 《运维服务管理指标体系达成情况跟踪表》 |  |

## 4.5配置管理

配置管理的目的是通过将客户组织、信息、关系进行集中、统一管理，为服务过程提供基础的数据支持，以优化服务流程、提高服务效率、确保服务质量。配置管理范围是公司运维合同范围内的客户的生产和运行环境中的硬件、软件、应用系统、信息资源、服务包以及组织人员等。

配置管理应使用有效管理工具，以确保在运维服务过程中，能够掌握客户信息系统及时准确的配置信息，更快、更简化、更彻底地识别各个信息基础设施的属性及关系。

在事件、问题、变更和发布的流程活动中，通过管理工具，可以随时调取配置管理数据库中的对应数据，为上述过程提供基础信息。同时，在上述过程中，可以即时生成配置信息变更请求，通过变更管理和配置管理流程的有效配合保障配置管理数据库的准确性。配置经理在执行过程中对发现的问题进行改进，过程记录予以保持。

在配置管理方面，我们计划在日常运维工作中注重配置管理配置数据的准确率考核，若发现有配置管理审计合格率不符合情况，则及时整改。

具体工作安排如下表：

| 序号 | 计划内容 | 责任部门 | 完成时间 | 交付物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定期跟踪指标 | 质量部 | 年度 | 《运维服务管理指标体系达成情况跟踪表》 |  |

## 4.6变更管理

变更管理的目的是有效控制在运维服务过程中的各类风险，提高客户信息系统的安全性、有效性，确保客户业务系统的持续性。变更管理范围是公司运维合同范围内的客户的生产和运行环境中发生的变更请求以及用户提出变更需求，也可以是经由事件管理、问题管理、配置管理和发布管理等流程触发的变更请求。

变更管理流程应当始于变更的接收，结束于变更的总结回顾，使用有效的管理工具，以确保所有变更被记录并得到有效管控，具体过程涵盖接收与分类、评估与审批、构建与实施、总结与关闭等环节，并定期提交变更统计报告。

应该针对不同的变更情况，识别出紧急变更，并制定绿色通道，使其快速和有效得以解决。变更经理在执行过程中对发现的问题进行改进，过程记录予以保持。

在变更管理方面，我们计划在日常运维工作中注重变更管理成功率考核，若发现有变更管理不符合情况，则及时整改。

因此，对于变更管理，我们的工作安排如下表：

| 序号 | 计划内容 | 责任部门 | 完成时间 | 交付物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定期跟踪指标 | 质量部 | 每季度 | 《运维服务管理指标体系达成情况跟踪表》 |  |

## 4.7发布管理

发布管理的目的是确保发布的信息系统软件和硬件的有效性，规避客户信息系统升级、变更导致的风险，确保客户业务持续性。发布管理范围包括公司开发、维护的所有各类类型的信息系统软硬件的发布。

在发布过程中，应该通过有效方式（电话、邮件、短信等）通知客户，使其了解事件或服务请求的进展。如果不能达到承诺的服务级别，应提前告警并采取相应的措施。

发布经理在执行过程中对发现的问题进行改进，过程记录予以保持。

在发布管理方面，我们计划在日常运维工作中注重发布管理未经测试的发布数量考核，若发现有发布管理不符合情况，则及时整改。

对于发布管理的具体工作安排如下表：

| 序号 | 计划内容 | 责任部门 | 完成时间 | 交付物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 定期跟踪指标 | 质量部 | 每季度 | 《运维服务管理指标体系达成情况跟踪表》 |  |

## 4.8信息安全管理

信息安全管理的目的是确保公司提供给客户的信息技术运行维护服务是安全的，实现客户利益。

信息安全管理应制订详细的安全自查和隐患分析计划，定期进行安全自查和隐患分析。在人员、物理、网络、系统、数据、应用、管理等方面进行安全检查，查找安全漏洞，采取有效的措施予以解决。

安全自查和隐患分析分为局部自查和全面自查两种方式，局部自查指的是根据信息系统目前的安全状态进行重点自查，全面自查指的是针对整个信息系统进行全面自查。局部自查随时进行，全面自查一年至少要进行一次，相关过程记录予以保持。

在信息安全管理方面，我们计划在日常运维工作中关注信息安全重大事件发生次数考核，若发现有不符合情况，则及时整改。

具体工作安排如下表：

| 序号 | 计划内容 | 责任部门 | 完成时间 | 交付物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定期风险评估工作 | 运维部 | 根据每个运维项目时间节点设置 | 《风险评估报告》 |  |
| 2 | 定期跟踪指标 | 质量部 | 年度 | 《运维服务管理指标体系达成情况跟踪表》 |  |

# 5.技术规划

公司立足政府、教育等行业，为其提供综合性解决方案，提供信息系统基础环境建设与保障工作、各类技术支持服务。为达成目标，提升运维服务水平，需加强运维服务产品研发，提升公司技术服务能力，同时为企业经营决策、宏观经济分析提供深度支持。

为提升公司整体运维效率和质量以及在运维过程中可能面临各种问题、风险以及新技术和前沿技术应用所提出的新要求，我们的技术团队应具备发现和解决问题、风险控制、技术储备以及研发前沿技术的能力。为此公司将根据运维业务需要，针对各类技术手册的编制、运维工具的研发等方面投入专门的人力、物力、财力等进行支持。

## 5.1技术手册的编制及管理

为了提高所有的运维工程师的服务水平，提高我公司运维服务质量，今年要组织有经验的运维服务工程师，针对我公司产品和常用IT技术，常见故障，总结出运维过程中需要编制的解决问题操作手册，形成部分文档化操作手册，纳入知识库。技术操作手册需根据每年服务目录的更新进行同步更新，更新过程必须受到变更管理控制，同时按照运维服务要求，从编制、完善分类进行归整如下表：

| 序号 | 项目名称 | 开始日期 | 计划完成日期 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IT运维常见问题汇总 | 2023-10-16 | 2023-11-20 | 游天舒 |
| 2 | AIOT&健康码（数字哨兵）业务全流程交付说明 | 2023-12-16 | 2023-01-20 | 游天舒 |
| 3 | 鑫鼎算法集成交付项目 | 2024-02-16 | 2024-03-25 | 游天舒 |
| 4 | 无线AP网络运维操作手册 | 2024-04-25 | 2024-05-25 | 王毅杰 |
| 5 | U-Center监控系统故障日常运维手册 | 2024-06-16 | 2024-07-20 | 王毅杰 |
| 6 | 管理软件常见问题集 | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 王毅杰 |

## 5.2飞书app插件开发项目的研发

### Center是企业级开源监控解决方案，但通过使用情况的回访和反馈，也发现了一些体验上的不足，该款软件适用于PC端口，不能直接使用移动端接收告警等信息，为了优化系统功能，提升使用体验，加强与用户之间的信息沟通，公司制定的研发计划，开发飞书app插件，让运维人员可以直接用手机移动端实时接收U-Center告警信息，从而提升运维效率。

### 5.2.1飞书app插件开发项目的研发进度规划

本项目的研发将严格遵照相关项目规范，程序化、规范化实施，保证实施过程的一致性、连续性和规范性，提高研发质量。具体研发进度规划如下表：

| 任务名称 | 开始日期 | 计划完成日期 | 负责人 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收集信息并整理 | 2023.10.10 | 2023.10.25 | 游天舒 | 张露 |
| 设计开发 | 2023.10.26 | 2023.12.25 | 张露 | 游天舒 |
| 测试运行 | 2023.12.25 | 2023.12.31 | 王毅杰 | 游天舒 |
| 正式启用 | 2024.1.1 | 2024.1.30 | 游天舒 | 王毅杰 |
| 上线后跟踪 | 2024.2.1 | 2024.2.28 | 游天舒 | 王毅杰 |

### 5.2.2飞书app插件开发项目的研发投入

飞书app插件开发项目研发预算经费为10万元，其中包括工程师交流费用2万和开发成本8万。

# 6.资源规划

## 6.1运维工具

合理利用运维工具是运维工作高效、便捷的前提，目前公司运维项目中涉及监控工具有: 综合监控运维系统、U-Center智能运维平台；运维过程工具有：山西鑫鼎宸运维管理平台。为保证运维工具能够适应运维工作需求的变换，现对于运维工具的规划计划，我们做出如下列表：

| 序号 | 计划内容 | 责任部门 | 完成时间 | 交付物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维工具应用情况统计 | 运维部 | 2024.4 | 《运维服务工具应用情况说明》 |  |
| 2 | 运维工具使用效果评估 | 运维部 | 2024.4 | 《运维工具使用效果自评估报告》 |  |
| 3 | 运维工具指标跟踪 | 质量部 | 年度 | 《运维服务管理指标体系达成情况跟踪表》 |  |

## 6.2服务台

服务台作为面对客户的一线人员，一直是公司运维工作中的重要部分。制定服务台管理指标并加强对服务台人员的管理，强化服务台人员行为规范。与运维服务相关的事件和服务请求包括电话、微信、QQ等，都需通过服务台，由服务台统一分派人员解决问题，确保服务台成为真正的唯一联系点。对服务台的规划如下表：

| 序号 | 计划内容 | 责任部门 | 完成时间 | 交付物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 跟踪指标（考核、客户评价） | 质量部 | 半年 | 《运维服务管理指标体系达成情况跟踪表》 |  |

## 6.3备件库

在公司的运维工作中，备品备件工作一直都能够及时完成。学习ITSS后，发现公司对于备品备件的管理存在不足，对于设备的成本、利用率、可用性等各方面把控不够完善。为此，未来备件管理具体执行如下：

| 序号 | 内容 | 责任部门 | 完成时间 | 交付物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定期盘点/对备品备件进行验机 | 运维部 | 季度 | 《检测记录》 |  |
| 2 | 跟踪指标 | 质量部 | 季度 | 《运维服务管理指标体系达成情况跟踪表》 |  |

## 6.4知识库

公司虽然已经完成建立知识库以及相关制度，但是之前知识文档的收录效果并不明显，工程师对于知识整理上传的积极性并不高。因此，为提高工程师上传知识的积极性，公司决定定期根据工程师上传知识的数量对前几名进行奖励，并且每季度组织一次运维经验分享会，由专人将分享会的内容进行汇总整理形成知识文档上传至知识库中。知识库的年度计划如下表：

| 序号 | 内容 | 责任部门 | 完成时间 | 交付物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梳理已有知识库内容 | 运维部 | 2024.4 | 知识库记录 |  |
| 2 | 跟踪指标 | 质量部 | 月度 | 《运维服务管理指标体系达成情况跟踪表》 |  |

# 7.质量规划

质量部作为公司体系建设及监管部门，对整体运维服务能力管理体系建设工作及运维服务质量的提升起到重要作用。运维工作执行的主要部门是运维部，质量部与运维部应在工作中互相交流，制定整体运维服务质量管理计划，严格按照计划进行监管，改善日常工作中不符合管理制度的错误习惯，同时修改管理制度中不符合运维工作现状的规定。相互学习，了解双方工作内容及工作目标,共同提高公司运维服务质量和效率。

## 7.1质量计划

### 7.1.1质量计划

公司年度质量管理规划由质量部负责编制，结合上年度质量工作中发现的问题，明确经由相关程序进行改进的计划和流程。尤其针对改进效果不佳的问题，要着重安排整改计划。

## 7.2 质量保证

### 7.2.1质量保证

- 除了运维服务项目级别的相关活动，质量保证过程也关注公司级活动的实施，保证这些活动被正确执行。

- 质量保证由质量部经理统一负责，包括在年度质量管理计划中做好本年度质量保证工作的安排，阶段性的质量保证文件的审查，以及阶段性审计总结报告等。

## 7.3 质量控制

公司对运维服务采用多种手段进行质量控制，其主要目的为提高客户满意度。

### 7.3.1服务质量管控指标的收集和分析

- 目标：通过阶段性的服务报告，对公司服务业务发展过程的问题和偏差做出有效评估，并进行调整和优化。保证年度运维服务目标的实现。

- 计划：根据计划，每个季度由项目经理发起，经过总结后，需要向公司管理层汇报。

### 7.3.2客户满意度调查

基于公司对运维服务的高要求，经公司讨论决定，将原本的客户满意度调查更改为组织级满意度调查，并决定每半年进行一次满意度调查统计，再额外增加事件级客户满意度调查，并要求每次事件解决后两天内由服务台进行回访调查，每月进行一次分数统计。

## 7.4质量审计

### 7.4.1内部审核

- 目标：运维体系的内容目标为验证质量/运维服务管理是否持续符合标准和本公司体系文件的规定，确保体系的持续有效。

- 计划：质量部每年初编制公司年度内审方案，交管理者代表批准后组织实施。内审每年进行一次。

- 实施：由质量部负责对运维体系进行内审，按照首次会议、现场审核、确定审核结论、末次会议、出具审核报告的过程进行实施。执行上结合公司内部审计，针对阶段性质量管理工作进行检查、总结、评估和改进。

- 质量审计由质量部统一负责，重大问题直接上报公司总经理。一般性问题进入质量改进流程。

- 特殊情况：如遇资质外审，质量部酌情是否增加内部审核。

### 7.4.2管理评审

- 目标：管理评审的目的是通过对公司服务体系运行的适宜性、充分性和有效性进行评价，确定公司服务体系的改进方向。

- 计划：定于每年召开一次正式管理评审会议。

- 实施：由公司总经理发起，相关部门负责人配合参与；管理评审的输入包括内审报告、各项指标检查、客户满意度调查报告等。

- 特殊情况：如遇资质外审，质量部酌情是否增加管理评审。

## 7.5服务改进

服务改进包括两方面内容：

一方面是针对质量审计中发现的问题与不符合项，需要在相关的报告中列明并说明整改情况。此过程输出《质量管理报告》和《客户满意度调查报告》。

另一方面是针对公司服务管理体系自身的改进活动，是从质量管理实践中发现的一些体系自身的不完善、不严密的问题总结出来的改进计划，主要涉及制度、流程的丰富和修改等。

- 目标：服务改进规划的目的通过审核运行维护部所开展的各种服务管理活动，确保服务管理体系持续有效地运行、改进。

- 计划：根据公司质量方针和目标、公司的业务要求以及服务管理体系的运行状况，每年年末制订下一年度的《质量管理计划》。

- 实施：由公司总经理进行评审并发起，相关部门负责人配合参与；管理评审的输入包括内审报告、各项指标检查、客户满意度调查报告等。