甘肃国邦信息科技有限公司

服务交付规范

GSGB-ITSS-10-02

拟制人：         胡葛鹏宇

审核人：         兰伟东

批准人：         赵  鑫

修改记录

| 序号 | 新建/修改 | 拟制人 | 审核人 | 批准人 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 新建 | 胡葛鹏宇 | 兰伟东 | 黄益溪 | 2025.1.7 |

目  录

1. 概述	1

1.1 目的	1

1.2 范围	1

1.3 基本原则	1

2. 服务交付策划	1

2.1 交付方案制定	1

2.2 策划评审	2

3. 服务交付实施	2

3.1 资源准备与启动	2

3.2 过程执行与记录	2

3.3 沟通与协调	2

4. 服务交付检查	2

4.1 日常监控	2

4.2 定期评估	2

5. 服务交付改进	3

5.1 改进识别	3

5.2 改进实施与验证	3

6. 例行操作规范	3

6.1 操作计划	3

6.2 操作执行	3

6.3 操作记录与报告	3

7. 响应支持规范	4

7.1 受理与响应	4

7.2 处理与升级	4

7.3 关闭与回访	4

8. 附则	4

8.1 解释权	4

8.2 生效日期	4

# 1. 概述

## 1.1 目的

为规范甘肃国邦信息科技有限公司（以下简称"公司"）运维服务的交付过程，确保服务能够按照服务级别协议（SLA）的要求，以一致的、可控的、高质量的方式交付给客户，特制定本规范。

## 1.2 范围

本规范适用于公司所有运维服务项目的交付活动，包括交付前的策划、交付中的实施与监控、交付后的检查与改进等全过程。涉及的角色包括项目经理、运维工程师、服务台、质量管控人员等。

## 1.3 基本原则

客户导向原则：以满足客户业务需求和SLA要求为交付活动的核心目标。

过程可控原则：通过标准化的流程和工具，确保交付过程的可视、可控、可追溯。

持续改进原则：基于监控数据和客户反馈，持续优化交付方法和效率。

质量保证原则：将质量管理活动嵌入交付全过程，确保服务成果符合预期标准。

# 2. 服务交付策划

## 2.1 交付方案制定

在服务项目启动或合同签订后，项目经理应组织制定《项目交付方案》。该方案应至少包含：

项目背景与服务目标。

服务范围、服务目录及具体的SLA指标。

组织架构与人员角色职责。

交付流程与工作规范（引用本规范及相关过程文件）。

使用的资源计划，包括人员、工具、备件、知识等。

沟通汇报机制（频率、内容、对象）。

风险识别与应对措施。

验收标准与方式。

## 2.2 策划评审

《项目交付方案》需经过运维管理部经理审核，必要时组织客户代表及相关技术专家进行评审，确保其可行性并能全面覆盖合同与SLA要求。

# 3. 服务交付实施

## 3.1 资源准备与启动

根据交付方案，确保所需人员、技术、资源（如备件库、知识库、运维工具权限）在服务开始前准备就绪。召开项目启动会，向所有项目成员明确交付目标与要求。

## 3.2 过程执行与记录

服务请求与事件处理：严格按照《事件管理程序》和《服务台应用情况说明》执行，所有活动均需在“网强ITSM流程管理软件”中记录。

问题、变更、发布管理：遵循对应的管理程序，确保过程规范、记录完整。

例行操作：按照《运维交付例行操作手册》及本项目制定的巡检、维护计划执行，并保存操作记录。

服务报告：按照《服务报告管理程序》定期编制和提交服务报告，向客户和管理层汇报服务达成情况。

## 3.3 沟通与协调

项目经理负责建立与客户及相关方的沟通渠道，定期沟通服务状态，及时处理客户反馈。

# 4. 服务交付检查

## 4.1 日常监控

SLA监控：通过运维工具实时监控SLA关键指标的达成情况，如事件响应时间、解决时间等。

质量检查：质量管控部定期或不定期对项目交付过程进行抽查，检查其是否符合交付方案及相关流程要求。

## 4.2 定期评估

服务报告分析：结合月度/季度服务报告，分析SLA达成情况、趋势及存在的问题。

客户满意度调查：按照《运维满意度管理程序》定期开展客户满意度调查，收集客户对服务交付的直接反馈。

内部评审：在管理评审和内部审核中，将服务交付的有效性作为重要输入进行评价。

# 5. 服务交付改进

## 5.1 改进识别

通过对服务交付检查结果（如未达成的SLA、客户投诉或建议、内审发现的不符合项）进行分析，识别改进机会。

## 5.2 改进实施与验证

针对识别的改进项，制定《服务交付改进计划》，明确改进措施、责任人、时间表和验证标准。

由项目经理负责推动改进措施的实施，质量管控部对改进效果进行跟踪和验证。

有效的改进措施应被标准化，并更新到相应的交付方案、操作手册或流程文件中。

# 6. 例行操作规范

## 6.1 操作计划

各项目需制定《例行操作计划》，明确各项操作任务的周期、内容、执行人、检查标准及输出物（如巡检报告）。

## 6.2 操作执行

运维工程师需严格按照计划及《运维交付例行操作手册》执行操作，操作过程应：

遵守安全规范。

对系统运行状态进行判断并记录。

发现异常时，按预设流程进行处置和上报。

## 6.3 操作记录与报告

所有例行操作均需保留清晰、完整的记录，并按规定格式生成操作报告，经审核后归档。

# 7. 响应支持规范

## 7.1 受理与响应

所有服务请求通过统一服务台热线（0816-2469374）等渠道受理。

服务台根据《事件管理程序》进行记录、分类和初步处理，并确保在SLA约定的时间内响应。

## 7.2 处理与升级

工程师接到派单后，应及时处理并在系统中更新状态。

若问题超出自身解决能力或预计将超时，应立即按流程进行升级。

## 7.3 关闭与回访

问题解决后，需经用户确认方可关闭工单。

服务台对已关闭工单进行回访，了解用户满意度，并收集反馈。

# 8. 附则

## 8.1 解释权

本规范由公司运维管理部负责解释。

## 8.2 生效日期

本规范自发布之日起生效。