使   用   单   位   意   见

| 项目名称 | 临夏回族自治州中医医院医疗场景建设固定资产采购项目 |
| --- | --- |
| 使用单位 | 临夏回族自治州中医医院 |
| 采购单位 | 中国银行股份有限公司临夏分行 |
| 承建单位 | 甘肃国邦信息科技有限公司 |
| 项目建设情况： 《临夏回族自治州中医医院医疗场景建设固定资产采购项目》于2024年6月完成招标工作，2024年8月16日签订合同。该项目于2024年10月完成硬件设备、应用支撑产品及系统软件的安装调试，软件系统开发、对接及安装部署，并上线试运行；2024年11月正式上线；2024年11月同时完成了产品用户应用培训工作。临夏回族自治州中医医院医疗场景建设固定资产采购项目完成了合同约定的外联开放中台/统一支付结算平台、医保改造、自助服务系统、出入院一站式结算系统的建设，完成了自助一体机、叫号屏、医保读卡器、前置务器、核心服务器、安全隔离、服务器机柜硬件设备的施工安装，完成了与相关系统的对接工作，系统运行平稳。 |  |
| 用户使用情况： 临夏回族自治州中医医院医疗场景建设固定资产采购项目于2024年10月完成并上线试运行，经过半年多时间的使用，现就功能、性能和益用性等方面使用情况做如下报告： 1.功能：本项目建立了前端应用系统从而拓展的业务渠道，自助系统实现了患者建卡、预约、缴费、结算、查询、打印等工作；医保改造实现了门诊、住院自助设备的医保结算；出入院一站式结算系统，实现了患者在自助设备自助入院登记、出院结算等功能；以此缓解收费处、护士站等工作压力。外联开放中台/统一支付结算平台极大减轻了收费部门和财务部门的工作压力。 2.性能：项目上线之后，无论是挂号、缴费还是后台管理各环节系统操作响应速度及时，前端应用系统的速度很快，患者使用非常便捷。后台管理系统降低了工作人员的工作复杂度，提高工作效率。 3.宜用性：项目按照“好用、管用、共用”的建设思路进行建设，着力打造功能完善、整合集成、服务协同、信息共享的全院纵向一体化、横向协同化的综合平台，打造上下贯通纵横联动的业务闭环。 此项目在建设过程中设备安装规范，所建系统满足招标文件及合同文件的要求，系统运行正常。 |  |
| 使用单位（章）：临夏回族自治州中医医院 负责人或代表: 日 期： |  |
| 采购单位（章）：中国银行股份有限公司临夏分行 项目经理： 日 期： |  |
| 承建单位（章）：甘肃国邦信息科技有限公司 项目负责人： 日 期： |  |