临夏回族自治州中医医院

医疗场景建设固定资产采购项目

测试方案

甘肃国邦信息科技有限公司

目  录

第一章	概述	- 1 -

第二章	测试依据	- 1 -

2.1	国家标准	- 1 -

2.2	相关文档	- 1 -

第三章	测试目标	- 1 -

第四章	测试内容及测试方法	- 1 -

4.1	测试方法	- 1 -

4.2	测试内容	- 2 -

4.3	测试相关安排	- 2 -

第五章	测试流程	- 3 -

5.1	测试设计	- 4 -

5.2	测试实施	- 4 -

第六章	人员安排	- 5 -

6.1	人员及相关安排	- 5 -

第七章	工作量安排	- 5 -

第八章	风险分析	- 5 -

第九章	测试开始条件和结束条件	- 6 -

9.1	测试开始条件	- 6 -

9.2	测试结束条件	- 6 -

- 概述

临夏回族自治州中医医院医疗场景建设固定资产采购项目开发完毕，国邦技术部委托国邦测试组对系统整体质量进行全面评估，验证已完成开发部分的功能是否满足上线要求。

- 测试依据

测试的依据主要包括以下内容：

  - 国家标准

GB/T 25000.51－2010 软件工程 软件产品质量要求与评价（SQuaRE） 商业现货（COTS）软件产品的质量要求和测试细则

  - 相关文档

《临夏回族自治州中医医院医疗场景建设固定资产采购项目-技术方案_V1.0》

- 测试目标

- 通过系统测试，尽可能多的发现各系统的功能性、兼容性、安全性、可用性等方面的缺陷，确保达到无A、B、C类问题，满足系统上线的质量要求。；

- 验证被测系统是否满足GB/T 25000.51标准的相关质量特性要求。

- 测试内容及测试方法

  - 测试方法

国邦提炼了本次测试功能部分的测试需求。采用等价类划分、边界值分析、错误推断法和场景法等方法。

- 等价类划分

选择有限子集来“代表”所有可能的输入全集，使测试更有针对性。应考虑有效等价类和无效等价类，并给每个等价类赋予一个编号。设计测试用例，应覆盖所有等价类。

- 边界值分析

边界值分析是对等价类划分方法的补充。边界区域及附件发现错误的概率比较大。

如果输入条件规定了取值范围、数据个数，则可选择刚好等于边界值，或刚刚在边界范围内或刚刚超越范围外的值作为测试数据，或分别选择最大、最小及稍大于最大、稍小于最小的个数作为测试数据。

针对用户文档的输入域导出输出域，设计能产生输出边界值的测试用例。

- 错误推断法

错误推测法是基于经验和直觉推测程序中所有可能存在的各种错误， 从而有针对性的设计测试用例的方法。

错误推测方法的基本思想： 列举出程序中所有可能有的错误和容易发生错误的特殊情况,根据他们选择测试用例。例如：在测试时曾列出的许多在模块中常见的错误。以前产品测试中曾经发现的错误等，这些就是经验的总结。还有，输入请求参数为百分号、问号等特殊符号的情况，不输入必填项等。这些都是容易发生错误的情况。可选择这些情况下的例子作为测试用例。

- 场景测试

现在的软件几乎都是用事件触发来控制流程的，事件触发时的情景便形成了场景，而同一事件不同的触发顺序和处理结果就形成了事件流。这种在软件设计方面的思想也可引入到软件测试中，可以比较生动地描绘出事件触发时的情景，有利于测试设计者设计测试用例，同时使测试用例更容易理解和执行。描述出程序的基本流及各项备选流，根据基本流和各项备选流生成不同的场景。对每一个场景生成相应的测试用例。然后对生成的所有测试用例进行评审，按照业务逻辑去掉多余的测试用例。

  - 测试内容

按照本次测量审核的目标，国邦仅根据GB/T 25000.51-2010 《软件工程软件产品质量要求与评价(SQuaRE)商业现货(COTS)软件产品的质量要求和测试细则》中5.3.1 功能性条款对物品进行测试，其中不对安装性功能进行测试，对物品的其他特性不做检测。要求测出软件样品中尽可能多的功能缺陷，并给出测试结果报告。

  - 测试相关安排

- 测试时间： 2024 年 10 月 19 日

- 测试地点：临夏回族自治州中医医院

- 测试人员：胡葛鹏宇、倪晓芃（甘肃国邦信息科技有限公司）

- 测试流程

测试流程及工作包括以下几个方面：

- 系统测试方案的设计

系统测试方案由项目组在进行总体方案设计和项目实施方案设计时制定，必须得到双方的认可，并经过专家审核后有效。

- 项目系统测试

双方在项目实施的项目测试阶段，要严格按照系统测试方案进行整体集成测试工作，包括进行系统测试以及提交系统测试报告等。

- 提交测试报告

项目系统测试完成后，编制项目系统测试报告，提交双方审核。

系统测试过程包含以下步骤：

- 制定系统测试策略和过程；

- 设计系统测试用例和数据；

- 准备系统测试环境；

- 系统测试执行；

- 系统测试总结。

- 测试方案制定

- 委托方提供样品需求规格说明书；

- 受理人填写《测试任务申请书》，文档管理员接收被测样品，受理人与业务负责人协商成立测试准备组，任命测试项目经理；

- 测试分析师通过分析相关文档和运行程序，了解程序业务，收集整理测试需求；

- 项目经理组织制定测试实施方案，并组织相关人员进行内部评审；

- 技术负责人进行测试方案评审；

- 测试方案确定。

- 测试环境准备

- 物理环境：确认测试环境满足常温常湿要求：（常温：20℃±15℃，常湿：65%±20%）；

- 网络环境：现有办公环境；

- 硬件环境：确认硬件环境满足被测软件正确安装和运行要求的计算机及网络设备的最低配置；

- 软件环境：在提供的待测软件的运行程序和待测软件正确运行所必须的其他软件。

- 测试数据准备

在测试实施前，开发组提供给测试组系统相关角色用户、完成基础数据维护、并提供满足测试用例前置条件的相关测试数据。

  - 测试设计

- 测试用例设计师编制测试用例，明确测试内容的具体执行方法，包括正常业务办理流程、特殊业务办理流程，比如项目撤回、问题回答、部门会商、多规合一事项办理等。

- 测试用例设计时考虑兼容性测试用例、在不同版本浏览器下的功能验证，以及不同显示分辨率下的页面适配。

- 测试用例设计完成后，需提交技术负责人或其指定的委托人进行评审，完成修订直至评审通过。

  - 测试实施

- 测试实施工程师确认测试环境符合待测系统的要求，对被测系统进行查毒，然后按照用户文档的说明正确地安装待测系统。

- 测试实施工程师执行《测试用例》进行功能测试，并记录测试结果和相关问题。

- 对测试中发现的缺陷，需要登记到QC系统进行管理，对出现问题的界面截图保存以便反映到测试缺陷报告中。

- 测试实施工程师整理功能测试数据，测试结论分析师对测试数据进行分析，提交项目经理；

- 项目经理组织项目组评审功能测试过程和结果，必要时修改、补充用例进行测试；

- 项目经理根据测试目标及测试开始结束条件确认项目的结束。

- 人员安排

  - 人员及相关安排

- 测试人员：胡葛鹏宇、倪晓芃

- 测试时间：  2024 年 10 月 19 日

- 测试地点：临夏回族自治州中医医院

- 工作量安排

| 测试阶段 | 工作日 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 测试准备阶段 | 1 | 提取和分析测试需求 准备测试环境 |
| 测试计划阶段 | 1 | 编制测试计划 |
| 测试设计阶段 | 1 | 设计和编写测试用例 |
| 测试实施阶段 | 3 | 执行测试用例，详实记录测试结果和相关问题 |
| 测试分析阶段 | 3 | 测试数据归纳、分析 出具测试报告 |
| 测试交付阶段 | 1 | 发出测试报告 资料归档 |

- 风险分析

| 风险分类 | 风险描述 | 风险规避 |
| --- | --- | --- |
| 技术风险 | 任务周期短、项目相关需求文档更新不是非常及时。 | 测试组与开发组在同一区域办公，缩短信息传递的周期并降低信息传递可能会出现的偏差。 |

- 测试开始条件和结束条件

  - 测试开始条件

- 测试的软件样品到达，安装盘验收完成；

- 测试负责人通过系统需求文档和被测试系统的可执行程序了解系统测试需求；

- 测试项目组人员准备完毕并熟悉系统；

- 测试环境和测试数据准备完毕；

- 技术支持人员准备就绪。

  - 测试结束条件

- 已按作业指导书要求完成软件样品测试任务；

- 实际测试过程遵循了原定的测试计划，测试用例执行率达到100%；

- 客观、完备、准确地记录了测试过程和测试中发现的所有问题；

- 测试的全过程自始至终在控制下进行；

- 测试文档齐全、符合规范；

- 测试报告通过评审。