甘肃国邦信息科技有限公司

运维服务能力管理报告

GSGB-ITSS-06-03

拟制人：         胡葛鹏宇

审核人：         兰伟东

批准人：         赵  鑫

修改记录

| 序号 | 新建/修改 | 拟制人 | 审核人 | 批准人 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 新建 | 胡葛鹏宇 | 兰伟东 | 黄益溪 | 2025.11.25 |

目  录

1. 背景说明	1

2. 人员总结	1

2.1人员招聘	1

2.2人员储备	1

2.3人员培训	2

2.4绩效考核	3

3. 过程总结	4

3.1服务级别管理	4

3.2服务报告管理	4

3.3事件管理	4

3.4问题管理	5

3.5配置管理	5

3.6变更发布管理	6

3.8信息安全管理	6

4. 技术总结	6

4.1技术手册的编制及管理	6

4.2飞书app插件研发	7

5. 资源总结	7

5.1运维工具	7

5.2服务台	8

5.3备件库	8

5.4知识库	9

6. 质量总结	9

6.1服务过程日常质量监督	9

6.2内部审核	10

6.3管理评审	10

6.4事件级客户满意度调查	10

在2025年10月，进行了1次满意度调查工作，总共向4家客户发放客户满意度调查问卷8份，成功回收8份，根据回收的问卷进行满意度统计，截止2025年10月份客户满意度为98%，达到指标要求。	10

6.6客户投诉	10

- 背景说明

为了规范运维服务工作、提高运维服务水平、提升客户满意度，公司自正式建立ITSS运维服务体系以来，从人员管理、资源管理、技术管理、服务过程管理及质量管理方面对体系进行了梳理，并全面实施运行。为了充分发挥ITSS应有的效能，我司制定了相应的运维服务能力管理计划，从实施发布后对运维服务能力的达成情况进行了跟踪监督，基本达到了运维服务能力管理计划的要求。

- 人员总结

2.1人员招聘

人力部根据运维部的业务需求得出的人员需求。截止2025年10月底人员招聘内容完成情况如下表：

| 序号 | 需求部门 | 岗位类别 | 拟招聘岗位 | 招聘人数 | 计划到岗日期 | 实际到岗时间 | 招聘渠道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维部 | 技术支持岗 | 运维工程师 | 3 | 25年第1季度 | 2025.2.25 2025.3.12 2025.3.16 | 外部招聘 |
| 2 | 运维部 | 管理岗 | 项目经理 | 1 | 25年第1季度 | 2025.3.5 | 外部招聘 |
| 3 | 研发部 | 技术支持岗 | 研发工程师 | 1 | 25年第1季度 | 2025.3.26 | 外部招聘 |
| 4 | 运维部 | 操作岗 | 服务台专员 | 1 | 25年第2季度 | 2025.5.19 | 外部招聘 |
| 合计 |  |  |  | 6 |  |  |  |

截至2025年10月底，公司共计招聘6人，人员招聘按原计划已完成。

2.2人员储备

公司计划针对管理岗、技术岗进行人员储备。充分发掘公司内部人员的潜在储备可行性，预防人员的特殊情况给服务带来的不利影响。截止2025年10月对关健岗位的储备情况完成情况如下表：

| 序号 | 储备内容 | 当前人数 | 储备人数 | 完成日期 | 责任 部门 | 储备渠道 | 完成 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 5 | 2 | 2025.3.30 | 人力部 | 内部储备 | 已完成 |
| 2 | 网络工程师 | 5 | 1 | 2025.3.30 | 人力部 | 内部储备 | 已完成 |
| 3 | 研发工程师 | 5 | 1 | 2025.6.28 | 人力部 | 内部储备 | 已完成 |
| 合计 |  | 15 | 6 |  |  |  |  |

截至2025年10月，人员储备计划按关键岗位要求完成。依据储备要求，储备人员及被储备人员已经按要求进行准备工作。

2.3人员培训

截止2025年10月底，公司共计组织培训25次，其中新员工培训5次，共计56课时，花费12500元。

具体培训实施情况如下表：

| 编号 | 名称 | 主要内容 | 培训对象 | 培训类别 | 讲师 | 计划培训时间 | 实际课时 | 预计培训费用（元） | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新员工入职培训 | 员工手册 | 新员工 | 内训 | 王海燕 | 新员工到岗一周 | 2h | 200 | 已完成5次 |
| 2 | ITSS运维体系培训 | ITSS通用要求；ITSS成熟度模型 | 运维相关人员 | 内训 | 胡葛鹏宇 | 2025.01.19 | 8h | 3000 | 已完成 |
| 3 | 项目经理培训 | 项目管理内容 | 项目经理 | 内训 | 胡葛鹏宇 | 2025.01.25 | 4h | 800 | 已完成 |
| 4 | 运维工具使用 | 运维过程管理工具使用操作 | 运维相关人员 | 内训 | 李宁 | 2025.02.15 | 4h | 800 | 已完成 |
| 5 | 服务台规范培训 | 服务台流程、规范操作 | 运维相关人员 | 内训 | 胡葛鹏宇 | 2025.02.30 | 2h | 400 | 已完成 |
| 6 | 知识库管理培训 | 知识库制度、操作培训 | 技术人员 | 内训 | 胡葛鹏宇 | 2025.03.12 | 2h | 400 | 已完成 |
| 7 | 硬件加速系统培训 | 硬件加速系统知识手册 | 技术人员 | 内训 | 游天舒 | 2025.03.28 | 6h | 1200 | 已完成 |
| 8 | VMWare虚拟化技术 | 团队合作 | 技术人员 | 内训 | 游天舒 | 2025.04.18 | 6h | 1200 | 已完成 |
| 9 | 团队户外拓展训练 | 户外拓展，团队配合培训 | 全体员工 | 内训 | 王海燕 | 2025.05.09 | 4h | 1800 | 已完成 |
| 10 | 安全运维培训 | 安全运维流程及相关知识 | 技术人员 | 内训 | 胡葛鹏宇 | 2025.05.25 | 4h | 800 | 已完成 |
| 11 | 身份认证系统培训 | 身份认证系统流程操作 | 技术人员 | 内训 | 游天舒 | 2025.06.08 | 4h | 800 | 已完成 |
| 12 | 管理能力、胜任力培训 | 管理能力、胜任力培训 | 管理人员 | 内训 | 王海燕 | 2025.06.28 | 2h | 400 | 已完成 |
| 14 | 数据可视化管理系统培训 | 数据可视化管理系统操作手册 | 技术人员 | 内训 | 游天舒 | 2025.07.12 | 4h | 800 | 已完成 |
| 15 | 团队意识培训 | 团队意识管理培训 | 全体员工 | 内训 | 王海燕 | 2025.08.25 | 4h | 800 | 已完成 |
| 16 | 服务型企业制胜法则培训 | 管理思路、战略培训 | 管理人员 | 内训 | 王海燕 | 2025.09.11 | 2h | 400 | 已完成 |
| 18 | 打造一流团队 | 管理技巧培训 | 管理人员 | 内训 | 胡葛鹏宇 | 2025.10.20 | 2h | 400 | 已完成 |
| 19 | 信息安全专业培训 | 安全策略等技术类培训 | 技术人员 | 内训 | 胡葛鹏宇 | 2025.11.16 | 4h | 800 | 未完成 |
| 20 | 项目管理 | 高级项目经理课程培训 | 项目经理 | 内训 | 胡葛鹏宇 | 2025.12.25 | 4h | 800 | 未完成 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 68h | 14800 |  |

2.4绩效考核

已按照计划完成每季度绩效考核，除第三季度有一名员工考核不合格外，其余员工均通过考核，考核不合格者已由人力部进行谈话，安排调岗事宜。目前暂未接到员工申诉。

- 过程总结

3.1服务级别管理

截止2025年10月服务级别管理做出的具体工作完成情况如下表：

| 序号 | 计划内容 | 责任部门 | 完成时间 | 交付物 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 定期跟踪指标 | 质量部 | 每季度 | 《运维服务管理指标体系达成情况跟踪表》 | 按季度完成 |  |

3.2服务报告管理

截止2025年10月关于服务报告管理做出的具体工作完成情况如下表：

| 序号 | 计划内容 | 责任部门 | 完成时间 | 交付物 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 定期跟踪指标 | 质量部 | 每季度 | 《运维服务管理指标体系达成情况跟踪表》 | 按季度完成 |  |

3.3事件管理

截止2025年10月，全年平均事件解决率为99.01%

其中：

25年04月发现故障34次，及时响应34次，响应率100%；规定时间内解决34次，事件解决率为100%；

25年05月发现故障25次，及时响应25次，响应率100%；规定时间内解决25次，事件解决率为100%；

25年06月发现故障48次，及时响应48次，响应率100%；规定时间内解决46次，剩余2次事件因发现重复多次发生，故升级为问题，事件解决率为95.8%；

25年07月发现故障37次，及时响应37次，响应率100%；规定时间内解决36次，事件解决率为97.3%；

25年08月发现故障54次，及时响应53次，因当月客户请求较多，服务台存在占线情况，故响应率98%；规定时间内解决54次，事件解决率为100%；

25年09月发现故障45次，及时响应45次，响应率100%；规定时间内解决45次，事件解决率为100%；

25年10月发现故障47次，及时响应47次，响应率100%；规定时间内解决47次，事件解决率为100%；

具体工作完成情况如下表：

| 序号 | 计划内容 | 责任部门 | 完成时间 | 交付物 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事件管理流程检查 | 运维部 | 每月 | 日常检查跟踪记录 | 按月完成 |  |
| 2 | 定期跟踪指标 | 质量部 | 每月 | 《运维服务管理指标体系达成情况跟踪表》 | 按月完成 |  |

3.4问题管理

共计解决问题32次，其中25年三季度解决12次，25年1季度解决20次，截止目前所有发现的问题均已得到妥善解决，解决率为100%，具体工作完成情况如下表：

| 序号 | 计划内容 | 责任部门 | 完成时间 | 交付物 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 问题报告定期汇总 | 运维部 | 每季度 | 《问题方法手册》 | 按季度完成 |  |
| 2 | 定期跟踪指标 | 质量部 | 每季度 | 《运维服务管理指标体系达成情况跟踪表》 | 按季度完成 |  |

3.5配置管理

截止2025年10月，共组织一次配置审计，具体工作完成情况如下表：

| 序号 | 计划内容 | 责任部门 | 完成时间 | 交付物 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 定期跟踪指标 | 质量部 | 年度 | 《运维服务管理指标体系达成情况跟踪表》 | 已完成 |  |

3.6变更发布管理

截止2025年10月，全年共计发生7次变更申请，7次均完成测试，6次均一次性发布成功，其中1次变更因网络问题采取了回退措施，后经过调试后完成变更，变更发布管理做出的具体工作完成情况如下表：

| 序号 | 计划内容 | 责任部门 | 完成时间 | 交付物 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 定期跟踪指标 | 质量部 | 每季度 | 《运维服务管理指标体系达成情况跟踪表》 | 按季度完成 |  |

3.8信息安全管理

信息安全管理做出的工作完成情况如下表：

| 序号 | 计划内容 | 责任部门 | 完成时间 | 交付物 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定期风险评估工作 | 运维部 | 根据每个运维项目时间节点设置 | 《风险评估报告》 | 2025年10月-2025年10月在保范围内运维项目基本完成风险评估工作 |  |
| 2 | 定期跟踪指标 | 质量部 | 年度 | 《运维服务管理指标体系达成情况跟踪表》 | 已完成 |  |

- 技术总结

4.1技术手册的编制及管理

| 序号 | 项目名称 | 开始日期 | 计划完成日期 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IT运维常见问题汇总 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 已完成 |
| 2 | AIOT&健康码（数字哨兵）业务全流程交付说明 | 2025-02-16 | 2025-02-20 | 已完成 |
| 3 | 算法集成交付项目 | 2025-02-16 | 2025-03-25 | 已完成 |
| 4 | 无线AP网络运维操作手册 | 2025-04-25 | 2025-05-25 | 已完成 |
| 5 | U-Center监控系统故障日常运维手册 | 2025-06-16 | 2025-07-20 | 已完成 |
| 6 | 管理软件常见问题集 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 已完成 |

4.2飞书app插件研发

公司为了提高运维服务业务的效率，公司积极研发新的工具，用于更好、更快的解放人力，节省人工成本，让工程师可以把更多时间放在故障的排除上。要求于2025年3月前完成对飞书app插件进行研发。截止2025年10月研发具体完成情况如下表：

| 任务名称 | 开始日期 | 计划完成日期 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 收集信息并整理 | 2025.10.10 | 2025.10.25 | 已完成 |
| 设计开发 | 2025.10.26 | 2025.10.28 | 已完成 |
| 测试运行 | 2025.02.25 | 2025.02.31 | 已完成 |
| 正式启用 | 2025.1.7 | 2025.1.30 | 已完成 |
| 上线后跟踪 | 2025.2.1 | 2025.2.28 | 已完成 |

- 资源总结

5.1运维工具

运维工具的使用极大了减轻了运维人员的巡检负担及压力，可能有更多时间与人力用于故障的排除，为了更好的完成工具与项目的结合，公司增加了对于运维工具项目覆盖率的指标，督促各运维项目组通过运维工具来完成项目流程的管理，截止目前运维工具项目覆盖率已达到90%，基本上除了前几年签订的老项目之外，新签订的运维项目均已开始使用运维工具来进行项目流程管理和设备监控。

运维工具内容总结如下表：

| 序号 | 计划内容 | 责任部门 | 完成时间 | 完成情况 | 交付物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维工具应用情况统计 | 运维部 | 2025.10 | 已完成 | 《运维服务工具应用情况说明》 |  |
| 2 | 运维工具使用效果评估 | 运维部 | 2025.10 | 已完成 | 《运维工具使用效果自评估报告》 |  |
| 3 | 运维工具指标跟踪 | 质量部 | 2025.10 | 已完成 | 《运维服务管理指标体系达成情况跟踪表》 |  |

运维工具指标完成情况统计表：

| 指标 | 计算方式 | 阈值 | 考核频率 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运维工具自评估 次数 | 每年对运维工具自 评估次数 | ≥1 次 | 年度 | 1 次 |

截至 2025 年10月底，本年度服务台相关人员共计组织了 3 次服务台客户回访调查工作，共计回访了 53 个工单， 占总工单的总量的46.9%。客户反馈整体满意，特别是中国自然资源航空物探遥感中心对公司的服务响应速度给予了表扬。

| 序号 | 实施内容 | 实施时间 | 责任部门 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负责根据智能运维管理系统中的回访调查 内容对客户进行回访工作 | 每月 | 服务台 | 2025-10 |

5.2服务台

服务台作为面对客户的一线人员，一直是公司运维工作中的重要部分。运维部对服务台的规划完成情况如下表：

| 序号 | 计划内容 | 责任部门 | 完成时间 | 完成情况 | 交付物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 跟踪指标（考核、客户评价） | 质量部 | 半年 | 已完成 | 《运维服务管理指标体系达成情况跟踪表》 |  |
| 3 | 服务台管理规定再评估 | 运维部 | 2025.10 | 已完成 | 《服务改进计划》 |  |

5.3备件库

备件管理具体执行情况如下表：

| 序号 | 内容 | 责任部门 | 完成时间 | 完成情况 | 交付物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 定期盘点/对备品备件进行验机 | 运维部 | 季度 | 按季度完成 | 《检测记录》 |  |
| 3 | 跟踪指标 | 质量部 | 季度 | 按季度完成 | 《运维服务管理指标体系达成情况跟踪表》 |  |

截止 2025 年10月底，1-10月份服务台在线解决率均达到指标要求。 服务台指标完成情况统计表：

| 指标 | 计算方式 | 阈值 | 考核频率 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务台在线解 决率 | 通过电话或在线方式解 决的数量/总数量 | ≥20% | 每月 | 平均每月 38.8% |

5.4知识库

截止2025年10月，知识库管理执行情况如下：

| 序号 | 内容 | 责任部门 | 完成时间 | 完成情况 | 交付物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 梳理已有知识库内容 | 运维部 | 2025.10 | 已完成 | 知识库记录 |  |

2025年10月，公司的知识库增加条目数量为4条，未达到目标值，改进计划：加强服务台人员的平台知识培训，并严格按照制度流程要求，要求熟练掌握平台的基本功能模块和操作流程。验证结果：处置有效，已实施纠正，纠正措施有效，可防止问题的再发生。

- 质量总结

6.1服务过程日常质量监督

质量部定期对运维管理制度实施检查和监督，重点对人员储备计划实施情况、技术研发实施情况、资源管理情况及服务过程进行检查，形成季度质量情况报告。实施根据运维服务项目计划进行，对事件、问题、变更、配置、发布等工作进行了有效管理和记录。通过汇总项目质量记录和质量总结报告以及本次组织质量保证监督检查情况，并进行质量保证工作的分析，查找质量保证环节的质量缺陷，提出整改意见并交运维部整改。由运维部评价改进效果，确认整改效果达到ITSS体系要求，并且要求各部门人员强化ITSS通用标准学习，将公司的ITSS运维能力体系与ITSS通用标准文件结合应用，同时质量专员也需要强化ITSS通用标准的学习，将公司的质量管理体系与ITSS通用标准文件结合应用，使公司ITSS运维能力和质量管理体系早日步入正轨。

6.2内部审核

质量部于2025年11月2日完成内审计划的编写，并在2025年11月11日-12日组织各运维相关部门完成ITSS体系内部审核。本次审核由金文莉担任内审组长，游天舒、王海燕、牛凯娟担任内审员，在通过内审培训之后，由内审组长带领完成审核。本次内审主要针对各运维相关部门的ITSS体系运行情况，围绕四要素进行实际考察。审核期间发现不符合项1个，并于2025年11月15日完成不符合项整改，内审组长在2025年11月16日完成内审报告。

6.3管理评审

质量部于2025年11月18日，协助总经理召开管理评审会议，总经理主持本次会议，根据内审组长对内审情况的汇报，以及各部门经理对本年度各项事宜的报告，提出自己的评价与建议，并对下一年度提出期望与目标。

6.4事件级客户满意度调查

由于公司新增加了事件级客户满意度调查，每一次事件解决后，服务台均会对客户进行回访调查，这也督促了工程师认真对待每一次的事件解决。

25年4月-25年10月，服务台共计针对297次事件进行了满意度回访，具体数据如下：

（1）25年04月份事件级满意度调查50次，1次较满意，客户满意率98%；

（2）25年05月份事件级满意度调查32次，1次较满意，客户满意率96.9%；

（3）25年06月份事件级满意度调查46次，1次较满意，客户满意率97.8%。

（4）25年07月份事件级满意度调查41次，客户满意率100%；

（5）25年08月份事件级满意度调查48次，1次较满意，客户满意率97.91%；

（6）25年09月份事件级满意度调查38次，1次较满意，客户满意率97.36%；

（7）25年10月份事件级满意度调查42次，1次较满意，客户满意率97.61%。6.5组织级客户满意度调查

在2025年10月，进行了1次满意度调查工作，总共向4家客户发放客户满意度调查问卷8份，成功回收8份，根据回收的问卷进行满意度统计，截止2025年10月份客户满意度为98%，达到指标要求。

6.6客户投诉

截至2025年10月暂未出现客户投诉事件。

截至2025年10月，质量部与运维部合作，按时完成了能力管理计划的本阶段任务。很好的起到了监督、促进运维工作正规高效的进行。