甘肃国邦信息科技有限公司

运维服务质量评价指标达成情况

分析报告

GSGB-ITSS-10-02

拟制人：         胡葛鹏宇

审核人：         兰伟东

批准人：         赵  鑫

修改记录

| 序号 | 新建/修改 | 拟制人 | 审核人 | 批准人 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 新建 | 胡葛鹏宇 | 兰伟东 | 黄益溪 | 2025.11.15 |

目  录

1. 概述	1

2. 最终软件库管理组织与职责	1

3. 最终软件库管理制度与规范	1

4. 最终软件库管理流程	2

4.1 软件入库流程	2

4.2 软件出库与使用流程	2

4.3 软件更新与退出流程	2

4.4 定期审计与可用性检查	2

5. 软件库工具与技术保障	3

6. 最终软件库应用效果评估	3

# 1. 报告概述

本报告基于《运维服务质量评价指标体系》，对公司2025年1月至10月期间的运维服务质量指标达成情况进行统计、分析与总结。旨在客观评估年度服务质量目标的实现进度，识别服务过程中的优势与不足，为年底年度总结及下一年度质量计划的制定提供决策依据。

# 2. 指标总体达成情况

截至2025年10月31日，公司运维服务质量指标整体达成情况良好。大部分核心指标已达到或超过年度预设目标值，尤其在SLA达成率、客户满意度、事件一线解决率等方面表现突出。部分指标存在轻微波动，但均在可控范围内，并通过改进措施得到有效纠正。

# 3. 关键指标详细分析

## 3.1 服务交付类指标分析

SLA达成率 (目标：100%，实际：100%)：所有运维项目均100%达成SLA要求，体现了公司服务交付过程的稳定性和对客户承诺的高度履行能力。

事件平均解决时间 (目标：≤4小时，实际：3.2小时)：优于目标值。这得益于知识库的有效利用和工程师技能提升，但3月至4月期间曾因某新项目上线，解决时间短暂上升至4.1小时，后通过专项知识培训和流程优化得以恢复。

事件一线解决率 (目标：≥70%，实际：75%)：持续优于目标，表明服务台能力和知识库的支撑作用显著，有效减轻了二线工程师的压力。

## 3.2 客户满意度指标分析

客户满意度 (目标：≥90分，实际：95分)：本年度客户满意度调查得分创历史新高。分析原因，主要得益于服务响应及时性提升和服务报告内容更加透明、详实，获得了客户的高度认可。

## 3.3 资源与管理类指标分析

知识库条目增长率 (目标：≥10%，截至10月已增长：12%)：已提前完成年度目标。知识沉淀意识深入人心，本年度新增的“交通道路监测管理”等典型解决方案被广泛查阅。

监控工具覆盖率 (目标：≥95%，实际：98%)：Zabbix监控工具的深入应用，实现了对核心系统更全面的监控，为主动发现问题提供了有力支持。

## 4. 未达标/需关注指标分析

本报告期内，无指标持续未达标。但需关注以下指标的波动：

【曾发生波动】事件平均解决时间：在3-4月出现波动，根本原因为新业务系统上线初期，相关故障的处理经验不足。

【改进措施】：

立即行动：组织研发部和资深运维工程师，针对新系统编写了应急预案和典型故障处理手册，并纳入知识库。

长期机制：强化了变更发布后的知识传递流程，要求项目组在系统上线后一周内，必须完成核心运维知识的沉淀与培训。

# 5. 趋势分析与改进建议

## 5.1 趋势分析

整体服务质量呈稳步上升趋势，数据驱动改进的文化已初步形成。

知识库与工具平台的深度融合，是提升运维效率的关键因素。

## 5.2 改进建议

基于本期分析，建议在2026年度重点关注以下方面：

深化主动预防能力：利用监控数据，进一步开展性能容量趋势预测，将运维动作从“被动响应”更多地向“主动预防”前移。

优化人员技能矩阵：针对新技术架构，评估并补齐运维团队的技能短板，规划下一年度专项培训。

提升数据价值挖掘：在现有指标基础上，探索更能反映业务健康度的指标，如“核心业务交易成功率”等。

# 6. 结论

2025年1月至10月，公司运维服务质量管理体系运行有效，各项关键质量指标均达成或优于预期目标。公司已建立了稳定的服务交付能力和持续的改进机制。对于期间出现的个别波动，已通过有效的纠正措施予以闭环。公司有信心在全年结束时，全面实现所有质量目标。