甘肃国邦信息科技有限公司

运维服务技术研发管理制度

GSGB-ITSS-14-01

拟制人：         游天舒

审核人：         兰伟东

批准人：         赵  鑫

修改记录

| 序号 | 新建/修改 | 拟制人 | 审核人 | 批准人 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 新建 | 游天舒 | 兰伟东 | 黄益溪 | 2025.1.7 |

目录

1. 目的	1

2. 运维工具清单及应用情况说明	1

3. 角色与职责	1

3.1分管总经理	1

3.2研发部经理	1

3.3研发工程师	3

3.3.1协助部门经理进行研发规划	3

3.3.2负责研发过程管理	3

3.3.3负责相关文档审核和资源准备	4

3.3.4与客户沟通，整理资料	4

3.3.5培训及其它工作	4

4. 具体内容	5

4.1项目立项	5

4.2需求调研分析	5

4.3设计与实施	6

4.4测试	7

4.5文档编写	7

4.6培训	8

5. 绩效考核	8

5.1研发人员KPI	8

5.2工作态度考核	9

5.3工作能力考核	10

# 目的

为了规范甘肃国邦信息科技有限公司的运维技术研发工作，明确研发各阶段的关键活动和成果，规范研发过程，改进研发质量，特制订本规范。

# 运维工具清单及应用情况说明

本规范适用于甘肃国邦信息科技有限公司各项目研发的立项、需求调研分析、软件设计、研发测试、编写技术文档、软件部署培训、验收总结、更新维护等过程。

# 角色与职责

## 3.1分管总经理

- 对研发年度计划中的预算进行审批；

- 协调研发活动过程中需要的资源和活动。

## 3.2研发部经理

- 负责研发部工作目标及计划的制定与考核，人员的培训

- 根据公司的战略及发展规划，完成研发部年度目标规划。

- 依据行政部战略规划并结合公司年度经营计划，组织制定研发部年度工作目标和阶段性工作计划，并完成工作总结。

- 参与制定并贯彻落实公司的各项政策和管理制度，确保研发部体系有效运行。

- 根据公司发展规划及战略完善研发部人员结构、拟定招聘计划，制定针对性的学习计划和培训计划，并进行合理的岗位设置和人员分配。

- 负责制订部门运行机制与制订工程服务流程规范，并落实部门人员严格执行。

- 全面负责研发部文档的审核工作。

- 不定期招开内部会议，进行本部门之间内部沟通机制，激发大家斗志，宣贯公司会议的精神及相关制度，提高研发部人员对公司制度、流程的熟悉和认识。

- 负责研发部人员与其它部门的中间沟通工作。

负责对研发部研发的规划、管理、监督

- 负责研发部系统研发的定位与规划。

- 负责研发部系统研发费用的预算审核并向上级申报。

- 负责研发部项目研发、实施、交付、售后等的监督与考核工作。

- 参与对下属员工的绩效考核。

- 负责研发部人员的绩效考评。

- 负责研发部项目研发、实施、交付等的监督与考核工作。

负责研发部人员设置以及培养

- 负责本部门人员岗位的设置以及人员招聘计划申报等工作。

- 负责本部门人员的学习计划制订及培养等工作。

- 负责集成的招标以及参数确定等工作。

其他工作

- 完成职责范围内的其他工作。

- 完成公司交办的其他工作任务。

- 负责集成的招标以及参数确定等工作。

## 3.3研发工程师

### 3.3.1协助部门经理进行研发规划

- 协助部门经理组织、制定研发战略；

- 负责组织制定年度产品开发计划；

- 定期、准确向部门经理汇报系统情况；

- 协助部门经理对系统研发过程进行风险识别和控制。

### 3.3.2负责研发过程管理

- 负责研发项目的立项、需求调研、需求分析、系统开发、系统部署实施等过程的管理；

- 负责进行研发任务的分配、下达、监督；

- 负责项目团队建设和项目指导，对项目进度进行跟进及项目小组管理；

- 负责制订部门运行机制与制订工程服务流程规范，并落实小组人员严格执行；

- 及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保经营工作的正常进行；

- 协助其它部门完成系统的验收工作。

### 3.3.3负责相关文档审核和资源准备

- 负责研发计划，技术方案等文档的审核。

- 有效管理项目资源，为项目所有成员提供足够的设备、有效的工具和项目开发过程。

### 3.3.4与客户沟通，整理资料

- 负责与客户的沟通，有效的控制客户需求，解决研发过程中遇到的质量问题和管理问题。

- 负责项目资料的收集、整理、建档、保存并转交其它部门存档。

### 3.3.5培训及其它工作

- 负责内部产品的培训工作。

- 负责制定培训文档，对客户或对应产品使用人员进行培训。

- 完成公司交办的其他工作任务。

- 负责研发项目的系统的部署，环境的搭建等工作。

- 负责研发项目的实施、脚本编写等工作

- 负责研发项目的测试、方法改进等工作。

- 负责相关文档的编写工作。

# 具体内容

## 4.1项目立项

- 由研发工程师根据系统项目开发的规划与市场的相关需求，进行项目立项。提交研发部经理审核，公司领导进行审批。

- 审批通过后，由研发工程师成立项目小组并指定项目小组负责人与对应工作计划质量专员对过程、质量进行监管。

- 由研发项目小组负责人制定《技术研发项目计划书》。

- 由研发项目小组负责人组织项目小组对项目计划书进行评审，如通过则按照项目计划书执行；如不通过则重新负责制定《技术研发项目计划书》。

- 提交研发部经理、公司领导负责对《技术研发项目计划书》和总体预算进行审核与审批。

- 《技术研发项目计划书》审批后，项目小组所有成员都必须按照该计划进行。如果以后要修改计划，则必须依照公司项目管理流程进行变更。

- 《技术研发项目计划书》包含：

- 技术研发的目的、内容以及实现的价值。

- 技术研发的项目小组、负责人、工作量、环境资源。

- 技术研发的工作计划、人员与时间安排表。

- 技术研发的总体费用预算。

## 4.2需求调研分析

- 由指定的研发工程师和客户或需求来源方初步了解需求，然后用文档列出系统的功能，对于有些需求比较明确相关的界面时，在这一步里面可以初步定义好少量的界面。

- 由指定的研发工程师深入了解和分析需求，根据经验和需求用文档或相关的工具再做出《山西鑫鼎宸运维管理平台需求规格说明书》。《山西鑫鼎宸运维管理平台需求规格说明书》要清晰列出系统大致的功能，并且还列出相关的界面和界面功能。

- 《山西鑫鼎宸运维管理平台需求规格说明书》由客户或需求来源者再次确认需求。

- 《山西鑫鼎宸运维管理平台需求规格说明书》由研发部经理审核后，质量部组建审核小组进行评审。

## 4.3设计与实施

- 由指定研发工程师对系统进行概要设计，即系统设计。概要设计需要对系统的整体设计进行考虑，包括系统的基本处理流程、系统的组织结构、模块划分、功能分配、接口设计、运行设计、数据结构设计和出错处理设计等，为系统的详细设计提供基础。

- 根据系统概要设计做出对应的《山西鑫鼎宸运维管理平台系统概要设计》由研发部经理审核后，质量部组建审核小组进行评审。

- 《山西鑫鼎宸运维管理平台系统概要设计》评审通过后，在概要设计的基础上，指定研发工程师需要进行系统的详细设计。

- 根据系统详细设计做出对应的《山西鑫鼎宸运维管理平台系统详细设计》由研发部经理审核后，质量部组建审核小组进行评审。

- 评审通过后由项目小组负责人搭建系统开发环境

## 4.4测试

- 指定研发工程师按《技术研发项目计划书》中的工作计划与时间安排，分别实现各模块的功能，从而实现对目标系统的功能、性能、接口、界面等方面的要求。

- 指定研发工程师根据《山西鑫鼎宸运维管理平台系统详细设计》与《山西鑫鼎宸运维管理平台需求规格说明书》建立《山西鑫鼎宸运维管理平台测试计划》，按照《山西鑫鼎宸运维管理平台测试计划》对系统相应的模块进行相应的测试，检查所测试的项目是否达到期望的结果。并根据测试结果做出《山西鑫鼎宸运维管理平台系统测试报告》。如果未达到期望的结果，则项目组对系统进行整改。

- 项目小组负责人定期负责编写《山西鑫鼎宸运维管理平台技术研发成果》，并向研发部经理进行汇报。

- 项目小组负责人负责提交《山西鑫鼎宸运维管理平台系统测试报告》，并向研发部经理汇报。

## 4.5文档编写

- 在系统功能达到要求后，指定研发工程师编写《山西鑫鼎宸运维管理平台安装手册》、《山西鑫鼎宸运维管理平台使用指南》等相关技术文档。

- 由研发部经理对相关技术文档进行审核，审核不通过则进行重新编写。

- 《山西鑫鼎宸运维管理平台安装手册》：应详细介绍系统对运行环境的要求、安装系统的定义和内容、在客户端、服务器端及中间件的具体安装步骤、安装后的系统配置。

- 《山西鑫鼎宸运维管理平台使用指南》：应包括系统各项功能的使用流程、操作步骤、相应业务介绍、特殊提示和注意事项等方面的内容，在需要时还应举例说明。

## 4.6培训

- 应向客户或需求提供方提交开发的系统程序、《山西鑫鼎宸运维管理平台安装手册》、《山西鑫鼎宸运维管理平台使用指南》、《山西鑫鼎宸运维管理平台需求规格说明书》等双方合同约定的产物。

- 在制定环境上进行部署安装对应软件，以及相关数据配置。

- 根据要求进行相关的系统使用的相关培训。

# 绩效考核

## 5.1研发人员KPI

| 研发工程师KPI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | KPI指标 | 权重 | 指标定义 | 得分 |
| 1 | 新系统开发周期 | 25 | 实际开发周期比计划周期提前_____天。 |  |
| 2 | 技术评审合格率 | 15 | 技术评审合格率达到100% |  |
| 3 | 项目计划完成率 | 10 | 项目计划完成率达到100% |  |
| 4 | 设计的可生产性 | 10 | 设计成果不能投放生产情况发生的次数少于_______次. |  |
| 5 | 研发成本降低率 | 5 | 研发成本降低率达到_______%以上. |  |
| 6 | 系统设计完成及时率 | 25 | 系统设计完成及时率达到______%以上. |  |
| 7 | 技术服务满意度 | 5 | 相关部门对技术服务满意度评价的评分在______分以上. |  |
| 8 | 技术文件归档及时率 | 5 | 技术文件归档及时率达到100%. |  |

## 5.2工作态度考核

| 工作态度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 | 考核标准 |  |  |  |  |  |  |  | 满 分 | 得 分 |
|  | 优 |  | 良 |  | 中 |  | 下 |  |  |  |
|  | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |  |  |
| 工作责任心 | 强烈 | 30 | 有 | 24 | 一般 | 18 | 无 | 6 | 30 |  |
| 工作积极性 | 非常高 | 25 | 很高 | 20 | 一般 | 15 | 无 | 5 | 25 |  |
| 团队意识 | 强烈 | 25 | 有 | 20 | 一般 | 15 | 无 | 5 | 25 |  |
| 学习意识 | 强烈 | 20 | 有 | 16 | 一般 | 12 | 无 | 4 | 20 |  |

## 5.3工作能力考核

| 工作能力考核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 | 考核标准 |  |  |  |  |  |  |  | 满 分 | 得 分 |
|  | 优 |  | 良 |  | 中 |  | 下 |  |  |  |
|  | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |  |  |
| 分析能力 | 非常强 | 20 | 较强 | 16 | 一般 | 12 | 较弱 | 4 | 20 |  |
| 判断能力 | 非常高 | 20 | 较高 | 16 | 一般 | 12 | 较弱 | 4 | 20 |  |
| 计划能力 | 非常强 | 20 | 较强 | 16 | 一般 | 12 | 较弱 | 4 | 20 |  |
| 创新能力 | 非常强 | 15 | 较强 | 12 | 一般 | 8 | 较弱 | 3 | 15 |  |
| 学习能力 | 非常强 | 15 | 较强 | 12 | 一般 | 8 | 较弱 | 3 | 15 |  |
| 应变能力 | 非常强 | 10 | 较强 | 8 | 一般 | 6 | 较弱 | 2 | 10 |  |
| 理解能力 | 非常强 | 10 | 较强 | 8 | 一般 | 6 | 较弱 | 2 | 10 |  |